PRÁTICA CURRICULAR EXTENSIONISTA

COORDENAÇÃO EaD | CURSOS EaD DA ÁREA DE TECNOLOGIA

ENTREGA 2

RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BOOTCAMP EXTENSIONISTA

v. 5.0

Modelo simplificado para registrar o que efetivamente foi realizado, os resultados alcançados e as evidências do projeto.

BAURU
2026

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE A Entrega 2 deve registrar o que efetivamente foi realizado. Não é necessário reescrever integralmente a Entrega 1. Contextualize apenas o necessário e destaque mudanças, desenvolvimento, resultados, validação e evidências. O Relatório Final deve ser entregue junto com o projeto completo e seus arquivos, quando aplicável.

# 1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Informação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Título do projeto | Painel de BI de vendas e fiados para a Virtuau Modas |
| Integrantes do grupo | Nickolas Passos Homem de Mello, turma EAD, nickolas.25100264ead@alunos.unisagrado.edu.br (projeto individual, registrado como Grupo 4) |
| Bootcamp/Disciplina/Módulo | Módulo - Bootcamp Business Intelligence e Big Data |
| Professor(a) responsável pelo projeto | Roque Maitino Neto |
| Instituição, empresa, organização ou público externo do projeto | Virtuau Modas, loja online de roupas femininas, Macatuba/SP |
| Pessoa de contato na instituição/organização/público externo | Flaviane, proprietária e fundadora da Virtuau Modas |
| Período de desenvolvimento do projeto | 05/10/2026 a 05/12/2026 |
| Produto, artefato ou solução entregue | [PENDENTE] Base única de vendas em Google Sheets, tratada em Python (pandas), e painel interativo em Looker Studio. Confirmar o que foi entregue de fato. |
| Link principal do projeto, se houver | [PENDENTE] Link do painel no Looker Studio e do repositório no GitHub. |

# 2 PROJETO REALIZADO

Em até 400 palavras, apresente brevemente a instituição ou público externo, a demanda atendida, o objetivo do projeto, a solução desenvolvida e eventuais mudanças importantes em relação à proposta da Entrega 1.

[PENDENTE] Escrever em até 400 palavras depois de concluir o projeto: contexto da Virtuau Modas (ver Entrega 1), demanda atendida, objetivo, solução desenvolvida e mudanças em relação à Entrega 1 (já houve uma: Power BI foi trocado por Looker Studio com Google Sheets).

# 3 DESENVOLVIMENTO E CRONOLOGIA

Registre as principais atividades efetivamente realizadas. Não é necessário repetir atividades sem relevância para a compreensão do projeto.

| Período | Atividade realizada | Integrante(s) | Resultado/evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| 25/10/2026 | Contato inicial por WhatsApp com a proprietária e autorização de uso dos dados. | Nickolas | Prints da conversa (Entrega 1) |
| Até 06/11/2026 | Planilha única, digitação de 3 meses de caderninho e envio da Entrega 1. | Nickolas | [PENDENTE] planilha e documento da Entrega 1 |
| [PENDENTE] período | [PENDENTE] atividade realizada | Nickolas | [PENDENTE] resultado/evidência |
| [PENDENTE] período | [PENDENTE] atividade realizada | Nickolas | [PENDENTE] resultado/evidência |
| [PENDENTE] período | [PENDENTE] atividade realizada | Nickolas | [PENDENTE] resultado/evidência |
| [PENDENTE] período | [PENDENTE] atividade realizada | Nickolas | [PENDENTE] resultado/evidência |

# 4 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

| Informação | Registro |
| --- | --- |
| Descrição da solução | [PENDENTE] descrição objetiva da solução final |
| Principais funcionalidades ou características | [PENDENTE] funcionalidades (filtros, indicadores de vendas, fiado a receber, peças paradas, acesso pelo celular) |
| Tecnologias e ferramentas utilizadas | Google Sheets, Python (pandas), Jupyter, Looker Studio, WhatsApp e GitHub (previstos; confirmar no fim). |
| Link, repositório, protótipo ou forma de acesso | [PENDENTE] link do painel (compartilhado com o professor), da planilha e do repositório |
| Situação final da solução | [PENDENTE] concluída / versão funcional / parcial |

# 5 VALIDAÇÃO E RESULTADOS

Sempre que possível, registre como a solução foi apresentada, testada, demonstrada ou validada com a instituição ou público externo. Caso não tenha sido possível, registre brevemente o motivo.

| Informação | Registro |
| --- | --- |
| A solução foi apresentada/validada? | [PENDENTE] Sim/Não |
| Forma e data da validação | [PENDENTE] forma e data (previsto: mostrar à Flaviane antes de 06/11 e de novo antes da entrega final) |
| Feedback recebido | [PENDENTE] feedback da Flaviane |
| Ajustes realizados a partir do feedback | [PENDENTE] ajustes feitos |
| Evidência ou link da validação | [PENDENTE] evidência autorizada, sem prints de conversa sem permissão e sem nomes de clientes |

Principal resultado ou contribuição do projeto para a instituição/público atendido:

[PENDENTE] Contribuição do projeto para a Virtuau Modas, a escrever após a validação.

# 6 PARTICIPAÇÃO DOS INTEGRANTES

Registre de forma objetiva a contribuição efetiva de cada estudante no projeto.

| Integrante | Principais atividades realizadas |
| --- | --- |
| Nickolas Passos Homem de Mello | Projeto individual. Previsto: levantamento com a proprietária, base de dados, tratamento em Python, painel, validação e documentação. [PENDENTE] confirmar no fim. |

# 7 AVALIAÇÃO FINAL DO GRUPO

Em até 300 palavras, descreva as principais dificuldades enfrentadas, os aprendizados proporcionados pelo projeto, os resultados alcançados e possíveis melhorias ou continuidades.

[PENDENTE] Escrever em até 300 palavras ao final: dificuldades, aprendizados, resultados e melhorias ou continuidades.

# 8 EVIDÊNCIAS E LINKS DO PROJETO

Relacione somente evidências pertinentes e autorizadas. Confira se os links estarão acessíveis ao docente responsável pelo projeto.

| Item | Descrição da evidência | Link ou localização |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planilha de vendas (sem nomes de clientes) | [PENDENTE] link ou localização |
| 2 | Painel em Looker Studio | [PENDENTE] link ou localização |
| 3 | Código de tratamento (notebook) no GitHub | [PENDENTE] link ou localização |
| 4 | Registro do retorno da proprietária (autorizado) | [PENDENTE] link ou localização |
| 5 | Entrega 1 (Relatório-Inicial) | Relatórios de Entrega/Relatório-Inicial.docx |
| 6 | [PENDENTE] outra evidência, se houver | [PENDENTE] link ou localização |

# REFERÊNCIAS (QUANDO UTILIZADAS)

Informe as referências efetivamente utilizadas no desenvolvimento do projeto, como documentação oficial, livros, artigos, legislações, APIs, frameworks, bibliotecas ou plataformas. Se não houver referências aplicáveis, registre “Não se aplica”.

Documentação oficial do pandas (pandas.pydata.org), do Looker Studio e do Google Sheets (Google); apostila e atividades do Bootcamp Business Intelligence e Big Data da UNISAGRADO (big data, armazenamento, SQL e modelagem); Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). [PENDENTE] conferir ao final se tudo foi usado.

CUIDADOS COM PRIVACIDADE E ACESSO Não inclua dados sensíveis, imagens de pessoas, prints de conversas ou informações internas sem autorização. Antes da entrega, verifique se repositórios, vídeos, protótipos e demais links estão acessíveis ao docente responsável pelo projeto.