PRÁTICA CURRICULAR EXTENSIONISTA

COORDENAÇÃO EaD | CURSOS EaD DA ÁREA DE TECNOLOGIA

ENTREGA 1

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BOOTCAMP EXTENSIONISTA

v. 5.0

Modelo simplificado para planejamento inicial do projeto. Preencha de forma objetiva e não repita informações já registradas em outro campo.

BAURU
2026

ORIENTAÇÃO IMPORTANTE A Entrega 1 corresponde ao planejamento inicial. Não é necessário apresentar a solução concluída, resultados finais ou todas as evidências do projeto nesta etapa. Quando um item não se aplicar, registre “Não se aplica”.

# 1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Informação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Título do projeto | Painel de BI de vendas e fiados para a Virtuau Modas |
| Integrantes do grupo | Nickolas Passos Homem de Mello, turma EAD, nickolas.25100264ead@alunos.unisagrado.edu.br (projeto individual, registrado como Grupo 4) |
| Bootcamp/Disciplina/Módulo | Módulo - Bootcamp Business Intelligence e Big Data |
| Professor(a) responsável pelo projeto | Roque Maitino Neto |
| Instituição, empresa, organização ou público externo do projeto | Virtuau Modas, loja online de roupas femininas, Macatuba/SP |
| Pessoa de contato na instituição/organização/público externo | Flaviane, proprietária e fundadora da Virtuau Modas |
| Período previsto de desenvolvimento do projeto | 05/10/2026 a 05/12/2026 |

# 2 INSTITUIÇÃO E DEMANDA

Em até 300 palavras, apresente brevemente a instituição ou público externo, indique a necessidade, dificuldade, problema ou oportunidade identificada e explique por que o projeto pode contribuir para essa realidade.

A Virtuau Modas é uma loja online de roupas femininas de Macatuba, fundada e gerida pela proprietária Flaviane. Vende peças de R$ 50 a R$ 200, sem produto fixo, e faz cerca de 20 vendas por semana. Os tops e os cropped são os itens mais vendidos. A divulgação é feita nos status do WhatsApp e do Instagram. Os pedidos chegam principalmente por WhatsApp e Instagram. Parte é anotada no caderninho e parte no próprio WhatsApp, então não há uma fonte única de dados. As vendas no fiado são marcadas com etiqueta no WhatsApp e cobradas uma vez por mês, no fim do mês. As promoções são feitas em peças paradas há muito tempo e em datas comemorativas, como a Black Friday. O problema é que, sem os dados reunidos, fica difícil saber o que mais vende, quanto há a receber e quais peças precisam de promoção. O projeto pode contribuir ao reunir vendas e fiados em uma base única e apresentá-los em um painel visual que a proprietária consiga consultar pelo celular. Com isso, ela poderá apoiar suas decisões de reposição, promoção e cobrança em dados, sem mudar a rotina de anotar cada venda na hora.

# 3 OBJETIVO E SOLUÇÃO PROPOSTA

Objetivo do projeto: em uma ou duas frases, informe o que o grupo pretende realizar. Utilize preferencialmente verbo no infinitivo.

Organizar as vendas e os fiados da Virtuau Modas em uma base única e construir, em Looker Studio, um painel interativo que apoie as decisões de promoção, reposição e cobrança.

| Item | Registro |
| --- | --- |
| Produto, artefato ou solução prevista | Base única de vendas (uma linha por venda, com origem, data, tipo de peça, faixa de preço, valor, forma de pagamento, situação do fiado e evento), tratada em Python com pandas, e painel interativo em Looker Studio, alimentado por uma planilha no Google Sheets, com relatório final. |
| Público beneficiado | A proprietária da Virtuau Modas, que usará o painel nas decisões da loja. |
| Resultado esperado | Visão clara das peças e das datas que mais vendem, do valor de fiado a receber e das peças paradas, para decidir o que repor, quando fazer promoção e quem cobrar primeiro. |

# 4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Registre somente as principais etapas. A mesma tabela reúne atividades, responsáveis, prazos e evidências esperadas; não é necessário elaborar outro cronograma.

| Etapa | O que será feito | Responsável(is) | Prazo | Evidência esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantar a realidade da loja por WhatsApp: vendas, fiado, promoções e autorização de uso dos dados. | Nickolas | 25/10/2026 | Prints da conversa (seção 5) |
| 2 | Criar a planilha única e digitar os 3 meses de caderninho, WhatsApp e Instagram, sem nomes de clientes. Apresentar a primeira versão à Flaviane. | Nickolas | Até 05/11/2026 | Planilha de vendas e fiados; entrega 1 em 06/11 |
| 3 | Limpar os dados e fazer a análise exploratória em Python (pandas). | Nickolas | Até 15/11/2026 | Código-fonte (notebook) e resumo dos achados |
| 4 | Construir o painel interativo em Looker Studio, ligado à planilha, mostrar à Flaviane e ajustar com o retorno dela. | Nickolas | Até 25/11/2026 | Painel em Looker Studio e registro do retorno |
| 5 | Finalizar o relatório e o painel e preparar a apresentação. | Nickolas | Entrega até 03/12/2026; apresentação em 04 ou 05/12/2026 | Código-fonte, documento final e apresentação |

# 5 CONTATO INICIAL COM A INSTITUIÇÃO/PÚBLICO EXTERNO

Registre o contato inicial que confirmou a realidade externa e a demanda do projeto. Anexe ou informe apenas evidências autorizadas e pertinentes.

| Informação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Data do contato | 25/10/2026 |
| Forma de contato | Mensagens por WhatsApp (sem reunião, ligação ou áudio) |
| Representante da instituição/público externo | Flaviane, proprietária e fundadora da Virtuau Modas |
| Participantes do grupo | Nickolas Passos Homem de Mello |
| Síntese do que foi conversado | Apresentei a proposta de um painel de vendas e fiados. Ela contou que faz cerca de 20 vendas por semana, vende peças femininas de R$ 50 a R$ 200 (mais tops e cropped) e recebe pedidos por WhatsApp e Instagram. As vendas ficam no caderninho e no WhatsApp, sem fonte única. O fiado é marcado com etiqueta e cobrado no fim do mês. Faz promoções em peças paradas e em datas comemorativas. Ela autorizou o uso dos dados sem nomes de clientes, a citação da loja e de Macatuba e o retorno sobre o painel antes da entrega final. |
| Demanda identificada/confirmada | Reunir vendas e fiados em uma base única e ver os números em um painel pelo celular, para decidir promoções, reposição e cobranças. |
| Evidência ou link, se houver | Prints da conversa anexados ao final deste documento (Conversa_Inical-1.png e Conversa_Inical-2.png) |

# 6 TECNOLOGIAS E RECURSOS PREVISTOS

Liste apenas os principais recursos que poderão ser utilizados. Exemplo: C#, Visual Studio, SQL Server, Figma, GitHub, Google Forms, Microsoft Teams.

Python (pandas) e Jupyter para tratamento e análise; Google Sheets para o registro das vendas pela proprietária; Looker Studio para o painel interativo, acessado pelo celular; WhatsApp para o contato e o retorno com a proprietária; GitHub para versionar o código.

# 7 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES (OPCIONAL)

Utilize este espaço somente se houver alguma informação relevante que não tenha sido contemplada nos campos anteriores.

Projeto individual, sem colegas de grupo. O contato com a empresa foi feito apenas por mensagem de WhatsApp. A proprietária autorizou o uso dos dados sem nomes de clientes, a citação da loja e de Macatuba no relatório e o retorno sobre o painel antes da entrega final. Há cerca de 3 meses de caderninho disponíveis, e a quantidade exata de registros será confirmada na digitação. Os prints do contato estão anexados ao final deste documento.

ANEXO - Evidências do contato inicial (WhatsApp, 25/10/2026)